Mosina, dnia 15.04.2015 r.

Sprawa nr: IK.271.5.2015

| - Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina | Tel. (061) 8109-500 Fax (061) 8109-558 www.mosina.pl sekretariat@mosina.wokiss.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

ZATWIERDZAM

.............................................

Podpis Burmistrz

I.  NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający:

Gmina Mosina, którą reprezentuje Burmistrz Gminy

62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1

Regon: 631258626        NIP: 7773154370

Postępowanie prowadzone jest przez:

Urząd Miejski w Mosinie

62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1

Numer telefonu: (061) 8 109-500

Numer faksu: (061) 8 109-558

Strona internetowa: www.mosina.pl

E-mail: sekretariat@mosina.wokiss.pl

Godziny urzędowania: pon. 7.00 -17.00, wt.-pt. 7.00 -15.00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej „ustawą”,

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  2013 r. w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi:

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

Istniejący budynek szkoły usytuowany jest w Czapurach  przy ul. Poznańskiej 78.

UWAGA :

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego

koncepcją opracowaną przez Pracownię Projektową PROARCHIT Renata Zacharczuk.

Koncepcja stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Poszczególne etapy projektowania należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym.

Termin realizacji – Zamawiający określa jako termin , do którego należy złożyć w Starostwie Wniosek o pozwolenie na budowę.

Płatność – Projektant składa fakturę za całość wykonanej usługi w momencie kiedy Zamawiający otrzyma Pozwolenie na budowę.

Zakresem prac należy objąć:

- Doprojektowanie kolejnej bryły o 3 kondygnacjach nadziemnych, która pomieści:

- 12 pełnowymiarowych sal lekcyjnych

- sala do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem

- szatnie dla dzieci - szatnie boksowe  z przedzieleniem ażurowym

- WC damski i męski dla dzieci

- WC dla personelu

- WC dla niepełnosprawnych

- pomieszczenia biurowe

- pomieszczenie socjalne

- pomieszczenia gospodarcze ( 1 z wyjściem na zewnątrz)

- stołówkę z zapleczem + świetlicę

- bibliotekę

- windę

- skrzydła rozsuwane na całej ścianie pomiędzy świetlicą a stołówką

- zaprojektowanie sali gimnastycznej:

- docelowo sala główna ma mieć wymiary podłogi 30x18 m. sala dostosowana ma być do prowadzenia zajęć w grupach.

- kotara grodząca salę na 2 części – automatyczna lub ręczna

Ponadto należy uwzględnić następujące elementy infrastruktury:

- trybuny rozkładane dla widzów – 150 siedzisk (każdorazowo trybuny należy uwzględnić poza obrysem sali głównej)

- zaplecze – pomieszczenie na sprzęt sportowy (piłki, stoły do tenisa, siatki, drążki, skrzynie, materace, kozły itp.)

- pomieszczenie dla salki do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem

- pomieszczenie dla nauczycieli i instruktorów sportu z zapleczem sanitarnym i prysznicem

- pomieszczenie dla pracowników obsługi

- magazyn na sprzęt gospodarczy i środki czystości

- 4 szatnie z prysznicami i toaletami

- toaleta ogólnodostępna

- wentylacje  mechaniczne

- wyposażenie sali gimnastyczne

- boisko do koszykówki z opuszczanymi koszami

- boisko do siatkówki z słupkami

- boisko do piłki ręcznej z bramkami ,

- tablica punktacyjna sterowana zdalnie

- nagłośnienie sali

- otwieranie elektryczne górnych okien

- siatki  ochronne

- drabinki

- budynek powinien być również wyposażony w:

- alarmy i instalacje przeciw włamaniowe

- monitoring (kamery na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku , centrala – rejestrator , monitory)

- instalacje odgromowe

- sieci strukturalne do internetu

- instalację dzwonkową

- instalację telefoniczną

- instalację głośnikową

- instalację otwierania głównych drzwi wejściowych

Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych obejmujących :

-   prace murarskie

- stawianie ścian

- roboty posadzkarskie – betonowanie

- wstawianie okien i drzwi

- wykonanie klatek schodowych

- wykonanie tynków

-  prace blacharskie i dekarskie

- ocieplenie dachów

- wykonanie opierzeń i parapetów

- wykonanie rynien i rur spustowych

- prace instalacyjne

- roboty elektryczne – kable, montaż oświetlenia

- roboty związane z instalacją wod. kan i c.o

- instalacja telefoniczna

- instalacje pozostałe

-  prace wykończeniowe

- układanie glazury ściennej i posadzkowej

- układanie wykładzin podłogowych

- założenie parapetów wewnętrznych

- malowanie ścian i sufitów

- dla pomieszczeń należy przewidzieć oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami

Uwzględniając specyfikę pomieszczenia i jego planowanego  sposobu wykorzystania

-  należy przewidzieć rozprowadzenie przyłącza telefonicznego

- należy przewidzieć rozprowadzenie cieplika z centralnej kotłowni

- oświetlenie zewnętrzne  z uwzględnieniem włącznika zmierzchowego z możliwością

całkowitego ręcznego odłączenia zasilania -  przejścia na ręczny sposób sterowania

oświetleniem zewnętrznym ,

- należy przewidzieć rozprowadzenie zimnej i ciepłej z uwzględnieniem cyrkulacji

- należy przewidzieć rozprowadzenia instalacji z jednostki centralnej

Wykończenia :

- sala:

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane umożliwiającą czyszczenie

- podłoga „pływająca” z wierzchnią warstwą z tworzywa, z liniami do boisk

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

- szatnie :

- tynk kat III wapienny lub gipsowy - ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

- Korytarz:

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota

- osprzęt instalacji elektrycznej

- sanitariaty:

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota z fartuszkiem h=10 cm

-  osprzęt instalacji elektrycznej

- do 205 cm glazura

- sanitariat dla niepełnosprawnych z wyposażeniem

-  armatura :

*  umywalki i krany

* brodziki i krany

* miski ustępowe typu ,,kompakt ,, z sedesem

e) korytarze

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota z fartuszkiem h=10 cm

-  osprzęt instalacji elektrycznej

f) salka do ćwiczeń korekcyjnych

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane farba  umożliwiającą czyszczenie

- podłoga „pływająca” z wierzchnią warstwą z tworzywa, z liniami

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

g) klasy

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany powyżej 2 m malowane emulsją

- ściany do wysokości 2 m malowane farba  umożliwiającą czyszczenie

- na podłodze wykładzina PCV z wywinięciem na ściany

-  osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

h) pomieszczenia biblioteczne

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze wykładzina PCV z wywinięciem na ścianę

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

i) pomieszczenia gospodarcze

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota z fartuszkiem h=10 cm

-  osprzęt instalacji elektrycznej

Stolarka :

-  okna z PCW , profil min 4 komorowy , współcz. kmin 1,1 ,

-   stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana

- stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa

Projekt winien obejmować zagospodarowanie terenu przyległego:

- należy przewidzieć miejsca parkingowe  przy sali  ( min  15 ).

- drogi  , chodniki

- ogrodzenia

- zieleń

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia :

- przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami,

wytycznymi do projektowania oraz w ścisłym uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Mosinie

- odpowiednie ustalenia , zgody winny mieć odzwierciedlenie pisemne

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Założenia:

- budynek z dachem płaskim

- budynek budowany systemem tradycyjnym

- mur dwuwarstwowy z dociepleniem i tynkiem zewnętrznym

- budynek nawiązujący architektonicznie do istniejącego budynku szkoły

Projektant zobowiązany jest do:

- sporządzenia dla celów projektowych niezbędnej inwentaryzacji istniejących obiektów

szkolnych

- opracowania geotechnicznego (odwierty)

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych w skali 1:500, niezbędnych do opracowania

dokumentacji projektowej

- uzyskanie mapy ewidencyjnej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntu

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń narzucanych przez wydane w

trakcie  uzgodnień decyzje

- opracowanie pełnego projektu budowlanego i pełnego projektu wykonawczego w branży

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (dla każde]j branży osobno). Projekty powinny

zawierać wszystkie elementy wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę oraz

wszystkie elementy wymagane do prawidłowej realizacji zadania (po 5 egzemplarzy dla

Zamawiającego poszczególne branże w osobnych teczkach)

- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robótdla wszystkich branż,

przez  które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu

wykonania robót, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów,

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania

poszczególnych  robót oraz zakresu prac

- opracowanie charakterystyki energetycznej

- opracowanie kosztorysów inwestorskich – wersja papierowa po 2 egzemplarze dla każdej

branży

- opracowanie kosztorysów ślepych – wersja papierowa po 2 egzemplarze dla każdej branży

- Specyfikacja Techniczna – wersja papierowa po 2 egzemplarze dla każdej branży

- plan BIOZ – wersja papierowa 2 egzemplarze

Całość należy również przekazać w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki max do 2 MB).

Projektant zobowiązany jest również do uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

CPV:

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi w zakresie projektowania architektonicznego

7132000-7   - Usługi inżynierii w zakresie projektowania

Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

Istniejący budynek szkoły usytuowany jest w  Krosinku przy ul. Wiejskiej 43

UWAGA :

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego

koncepcją opracowaną przez Pracownię Projektową PROARCHIT Renata Zacharczuk.

Koncepcja stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Poszczególne etapy projektowania należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym.

Termin realizacji – Zamawiający określa jako termin , do którego należy złożyć w Starostwie  Powiatowym Wniosek o pozwolenie na budowę.

Płatność – Projektant składa fakturę za całość wykonanej usługi w momencie kiedy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy  Pozwolenie na budowę.

Zakresem prac należy objąć:

- Doprojektowanie kolejnej bryły o 3 kondygnacjach nadziemnych, która pomieści:

- 6 pełnowymiarowych sal lekcyjnych

- sala do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem

- szatnie dla dzieci

- WC damski i męski dla dzieci

- WC dla personelu

- WC dla niepełnosprawnych

- pomieszczenia biurowe

- pomieszczenie socjalne

- pomieszczenia gospodarcze ( 1 z wyjściem na zewnątrz)

- świetlicę + pomieszczenie kuchenne dla cateringu

- bibliotekę

- windę

- kotłownię

- zaprojektowanie sali gimnastycznej:

- docelowo sala główna ma mieć wymiary podłogi 28x16 m. sala dostosowana ma być do prowadzenia zajęć w grupach.

- kotara grodząca salę na 2 części – automatyczna lub ręczna

Ponadto należy uwzględnić następujące elementy infrastruktury:

- trybuny rozkładane dla widzów – ok. 150

- zaplecze – pomieszczenie na sprzęt sportowy (piłki, stoły do tenisa, siatki, drążki, skrzynie, materace, kozły itp.)

- pomieszczenie dla salki do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem

- pomieszczenie dla nauczycieli i instruktorów sportu z zapleczem sanitarnym i prysznicem

- pomieszczenie dla pracowników obsługi

- magazyn na sprzęt gospodarczy i środki czystości

- 4 szatnie z prysznicami i toaletami

- toaleta ogólnodostępna

- wentylacja mechaniczna

- wyposażenie sali gimnastycznej

- boisko do koszykówki z opuszczanymi koszami

- boisko do siatkówki z słupkami

- bosko do piłki ręcznej z bramkami

- tablica punktacyjna sterowana zdalnie

- nagłośnienie sali

- otwieranie elektryczne górnych okien

- siatki ochronne

- drabinki

- budynek powinien być również wyposażony w:

- alarmy i instalacje przeciw włamaniowe

- monitoring (kamery na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku, centrala – rejestrator , monitory)

- instalacje odgromowe

- sieci strukturalne do internetu

- instalację dzwonkową

- instalację telefoniczną

- instalacja głośnikowa

- instalacja otwierania głównych drzwi wejściowych

Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych obejmujących :

-   prace murarskie

- stawianie ścian

- roboty posadzkarskie – betonowanie

- wstawianie okien i drzwi

- wykonanie klatek schodowych

- wykonanie tynków

-  prace blacharskie i dekarskie

- ocieplenie dachów

- wykonanie opierzeń i parapetów

- wykonanie rynien i rur spustowych

- prace instalacyjne

- roboty elektryczne – kable, montaż oświetlenia

- roboty związane z instalacją wod. kan i c.o

- instalacja telefoniczna

-  prace wykończeniowe

- układanie glazury ściennej i posadzkowej

- układanie wykładzin podłogowych

- założenie parapetów wewnętrznych

- malowanie ścian i sufitów

- dla pomieszczeń należy przewidzieć oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami

uwzględniając specyfikę pomieszczenia i jego planowanego  sposobu wykorzystania

-  należy przewidzieć rozprowadzenie przyłącza telefonicznego

- należy przewidzieć rozprowadzenie cieplika z centralnej kotłowni

- oświetlenie zewnętrzne  z uwzględnieniem włącznika zmierzchowego z możliwością

całkowitego ręcznego odłączenia zasilania -  przejścia na ręczny sposób sterowania

oświetleniem zewnętrznym ,

- należy przewidzieć rozprowadzenie zimnej i ciepłej z uwzględnieniem cyrkulacji

- należy przewidzieć rozprowadzenia instalacji z jednostki centralnej

- należy przewidzieć min 4 kamery

Wykończenia :

- sala:

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane umożliwiającą czyszczenie

- podłoga „pływająca” z wierzchnią warstwą z tworzywa, z liniami do boisk

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

- szatnie :

- tynk kat III wapienny lub gipsowy - ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

- korytarz:

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota

- osprzęt instalacji elektrycznej

- sanitariaty:

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota z fartuszkiem h=10 cm

-  osprzęt instalacji elektrycznej

- do 205 cm glazura

- sanitariat dla niepełnosprawnych z wyposażeniem

-  armatura :

*  umywalki i krany

* brodziki i krany

* miski ustępowe typu ,,kompakt ,, z sedesem

e) korytarze

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota z fartuszkiem h=10 cm

-  osprzęt instalacji elektrycznej

f) salka do ćwiczeń korekcyjnych

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane farba  umożliwiającą czyszczenie

- podłoga „pływająca” z wierzchnią warstwą z tworzywa, z liniami

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

g) klasy

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany powyżej 2 m malowane emulsją

- ściany do wysokości 2 m malowane farba  umożliwiającą czyszczenie

- na podłodze wykładzina PCV z wywinięciem na ściany

-  osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

h) pomieszczenia biblioteczne

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze wykładzina PCV z wywinięciem na ścianę

- osprzęt instalacji elektrycznej

- osprzęt instalacji klimatyzacyjnej

i) pomieszczenia gospodarcze

- tynk kat III wapienny lub gipsowy

- ściany malowane emulsją

- na podłodze terakota z fartuszkiem h=10 cm

-  osprzęt instalacji elektrycznej

Stolarka :

-  okna z PCW , profil min 4 komorowy , współcz. kmin 1,1 ,

-   stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana

- łazienki  - stolarka drzwiowa oraz przegrody przy prysznicach i ubikacjach –

odpowiednie do pomieszczeń narażonych na wilgoć

- stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa

Projekt winien obejmować zagospodarowanie terenu przyległego:

- należy przewidzieć miejsca parkingowe  przy sali  ( min  15 ).

- drogi  , chodniki

- ogrodzenia

- zieleń

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia :

- przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami,

wytycznymi do projektowania oraz w ścisłym uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Mosinie

- odpowiednie ustalenia , zgody winny mieć odzwierciedlenie pisemne

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Założenia:

- budynek z dachem dwuspadowy – łącznik – dach płaski

- budynek budowany systemem tradycyjnym

- budynek nawiązujący architektonicznie do istniejącego budynku szkoły, który jest wpisany do rejestru zabytków.

Projektant zobowiązany jest do:

- sporządzenia dla celów projektowych niezbędnej inwentaryzacji istniejących obiektów

szkolnych

- opracowania geotechnicznego (odwierty)

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych w skali 1:500, niezbędnych do opracowania

dokumentacji projektowej

- uzyskanie mapy ewidencyjnej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntu

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń narzucanych przez wydane w

trakcie  uzgodnień decyzje

- opracowanie pełnego projektu budowlanego i pełnego projektu wykonawczego w branży

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (dla każde]j branży osobno). Projekty powinny

zawierać wszystkie elementy wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę oraz

wszystkie elementy wymagane do prawidłowej realizacji zadania (po 5 egzemplarzy dla

Zamawiającego poszczególne branże w osobnych teczkach)

- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robótdla wszystkich branż,

przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu

wykonania robót, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów,

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania

poszczególnych robót oraz zakresu prac

- opracowanie charakterystyki energetycznej

- opracowanie kosztorysów inwestorskich – wersja papierowa po 2 egzemplarze dla każdej

branży

- opracowanie kosztorysów ślepych – wersja papierowa po 2 egzemplarze dla każdej branży

- Specyfikacja Techniczna – wersja papierowa po 2 egzemplarze dla każdej branży

- plan BIOZ – wersja papierowa 2 egzemplarze

Całość należy również przekazać w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki max do 2 MB).

Projektant zobowiązany jest również do uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

CPV:

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi w zakresie projektowania architektonicznego

7132000-7   - Usługi inżynierii w zakresie projektowania

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)  i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

3. Podwykonawstwo

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (na formularzu oferty wg załącznika nr 1) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

2.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.

4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

Dla zadania nr 1 – minimalny 5 miesięcy – maksymalny 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Dla zadania nr 2 – minimalny 5 miesięcy – maksymalny 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji  obejmującej rozbudowę lub budowę budynku wraz z salą gimnastyczną o wartości projektu nie mniejszej niż 70.000 zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Nie wykazanie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć:

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

  - Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- dowodami, o których mowa w pkt VI.1.2, są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym.

b) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt VI.1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a).

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z zał. nr 3);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych w terminie określonym w pkt. VI.3.1).

4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

4.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać także z umowy.

4.2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów

4.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt VI.2 i VI.6 dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

5.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub (oprócz dokumentów wskazanych w pkt VI.1.1, VI.1.3 i VI.6) kopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

5.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt VI.1.4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

5.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język Polski.

6. GRUPA KAPITAŁOWA

6.1.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5).

6.2.Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184 j.t.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr (61) 8-109-558.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

2.2. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosina.wokiss.pl

Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna jest zastrzeżona także dla oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp., składanych na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Agnieszka Kasprzyk  tel. 61 8 109-538

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie - jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.mosina.pl.

9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej.

11. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.mosina.pl

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla zadania nr 1 w wysokości: 2 000,00  zł

słownie: dwa tysiące złotych.

Ustala się wadium dla zadania nr 2 w wysokości: 2 000,00  zł

słownie: dwa tysiące złotych.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu: przelewem na konto Gminy Mosina w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie nr rachunku 39 90480007 2007 0000 0215 0022 z adnotacją:

„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

lub

„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina "

(za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zamawiający przyjmuje termin wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego),

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1804 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w innej formie niż w wymieniona w pkt 3.1, należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Mosinie pl.20 Października 1, 62-050 Mosina; w Referacie Inwestycji, pok. nr 12.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń z treści przedmiotowego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż służy on pokryciu roszczeń Zamawiającego, o jakich mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający zatrzymuje wadium:

1)  jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie określone w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

2)  jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W przypadkach określonych w ppkt 1) i 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

W przypadku wnoszenia wadium, jak i również zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub w formie poręczeń winne one być nieodwołalne, realizowane na każde żądanie Zamawiającego.

W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób uprawnionych.

7) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w siwz.

Ofertę należy zaadresować do zamawiającego, na adres siedziby zamawiającego i opisać następująco:

„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina"

Nie otwierać przed dniem: 24.04.2015 r.

Poza wymienionymi oznaczeniami na kopercie lub opakowaniu powinny być umieszczone nazwa i adres Wykonawcy.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia: 24.04.2015 r. do godz. 10:50 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

pokój nr 107

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania

- Oferty zostaną otwarte dnia: 24.04.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

pokój nr 110

3.  Zmiana / wycofanie oferty

3.1 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie (opakowaniu), odpowiednio oznakowanej:

„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina"

dopiskiem „ZMIANA”.

3.2 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

3.3Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 80% = 80 pkt.

Termin realizacji  (G) – 20%= 20 pkt.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

Kryterium "Cena" (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w kryterium "Cena" (C) zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:

C= (cena brutto oferty najtańszej [zł] / cena brutto oferty ocenianej [zł]) x 80 pkt.

Kryterium "Termin realizacji" ( T ) będzie zgodnie obliczone zgodnie z następującym wzorem:

T max - To

T =    ----------------      x 20 pkt

Tmax - Tmin

Tmax – termin maksymalny  (7 miesięcy)

Tmin  - termin minimalny (5 miesięcy)

To    - termin oferty ocenianej

Wynik będzie zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku ( od 5 w górę).

Zamawiający dopuszcza oferowanie terminu wykonania tylko w pełnych miesiącach.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia, obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P = C + T

gdzie:

P -  łączna liczba punktów

C -  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium "Cena"

G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium "Termin realizacji"

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy).

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne – jeżeli wcześniej nie została złożona.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

5.2 zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.mosina.pl,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z art. 94 Ustawy

9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

10. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie przedłożenie przed podpisaniem umowy:

- umowy  regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.

12. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, o których mowa w pkt. 10 umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

2.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Gminy Mosina w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie nr rachunku : 
26 90480007 0000 0215 2000 0002

z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie:

„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

Lub

Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina"

sprawa IK.271.5.2015”,

2.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

2.3) w gwarancjach bankowych,

2.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014, poz. 1804, z późn. zm.).

3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 niniejszej specyfikacji.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer  6 i 6a do siwz.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcom i uczestnikom wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób

określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w

inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się:  – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529)  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art.179 i następne.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

2.1 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2.2 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

2.3 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty

2.4 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego. |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wykaz wykonanych usług. |
| 5. | Załącznik nr 5 | Informacja - grupa kapitałowa |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór umowy-zad 1 |
| 7. | Załącznik nr 6 a | Wzór umowy-zad 2 |
| 8. | Załącznik nr 7 | Koncepcja - zadanie nr 1 |
| 9. | Załącznik nr 8 | Koncepcja - zadanie nr 2 |

Załącznik nr 1

………………………………..

(miejsce i data sporządzenia)

| (nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców, tel./fax) | OFERTA |
| --- | --- |

Do

# URZĘDU  MIEJSKIEGO  W  MOSINIE

Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IK.271.5.2015

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie

.......................................................................................................................................................

(tryb zamówienia)

- Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

- Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

- Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

(nazwa zamówienia)

My niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

NIP...................................... REGON ....................................

Numer telefonu .............................................. / faksu ..........................................................

- Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę i w terminie:

1.1       Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

- BRUTTO: ..........................,  (w tym podatek VAT )

- Termin: ..........................

  - Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

- BRUTTO: ..........................,  (w tym podatek VAT )

- Termin: ..........................

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców w następującym zakresie (nie wypełnienie tej części, opuszczenie lub pominięcie jej lub postawienie kreski itp. oznacza, iż Wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawców):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż  niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.............................................................................................................................................................

- W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy 
o numerze …………………………………………………………………………………………... prowadzony w banku ………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

.....................................................

................................., dnia .........................                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : IK.271.5.2015

Miejscowość ..............................................			Data .......................

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

- Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

- Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

WYKONAWCA:   ………………………………………………………………………………….	         ………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : IK.271.5.2015

Miejscowość ..............................................			Data .......................

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

WYKONAWCA:   ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

- Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

- Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

Ja/My, niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

................................................................................                      (data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : IK.271.5.2015

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

- Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

- Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

| l.p. | Rodzaj usług | Wartość | Data rozpoczęcia / zakończenia | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

## Załącznik nr 5

## Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IK.271.5.2015

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

Adres Wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:

- Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina

- Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina

INFORMACJA

zgodnie z art.26 ust. 2d ustawy

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.).

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

*w przypadku jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 w/w ustawy, składa on listę podmiotów o której mowa w art. 26 ust.2 pkt.2d.